# REPUBLIKA HRVATSKA

# ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINA POSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA: 024-01/22-01/27

URBROJ : 2181-40-01-22-2

Postira, 15.06.2022. god.

Na temelju članka  30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13 i 6/13), Općinsko vijeće Općine Postira na 10. sjednici održanoj dana 15.lipnja 2022.

godine, usvojilo je:

IZVRŠENJE  PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021.GODINI

| Građevinski objekt-opis | Novi plan .-po Izmj.i dop. za 2021. | Izvršenje po Izmj.i dop.prog. za 2021. |
| --- | --- | --- |
| Nerazvrstane ceste | 100.000,00 kn | 78.978 kn |
| Dodatno uređenje nove ribarnice | 80.000,00 kn | 43.750 kn |
| Otkup ugostiteljskog objekta –pečenjarnica na Rivi | 40.000,00 kn | 40.000 kn |
| Otkup plažnog objekta u uvali Trstena | 30.000,00 kn | 30.000 kn |
| Postavljanje novih tijela jav.rasvj. - Razni pravci | 100.000,00 kn | 61.620 kn |
| Novi trg i park-III faza uređ. | 121.000,00 kn | 94.625 kn |
| Uređenje Spomen-parka –kraj groblja | 50.000,00 kn | 22.625 kn |
| Uređ. kanaliz.i odvodnje – nova Riva | 1.100.000,00 kn | 664.141 kn |
| Izgr.Športsko- rekreacijskog centra | 1.670.000,00 kn | 1.718.059 kn |
| Ostale proj.dokumantacije-vezane uziozgradnju objekata | 350.000,00 kn | 297.125 kn |
| UKUPNO | 3.641.000,00 kn | 3.050.923 kn |

Kako je vidljivo iz gornje tabele Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata kom.infrastrukture za 2021.god. planiran je iznos od  3.641.000 kn, a ostvaren je iznos od  3.050.923  kn što je u okviru plana ( 83,79% ostvarenja).

Zbog obrazloženja izvora financiranja za svaki pojedini objekt kom.infrastrukture dajemo u donjoj tabeli prikaz prihoda  iz kojih su se financirali, i to:

| Naziv projekta | Izvršenje projekta u 2021. | Komunalni doprinos | Ostali prih.za pos.namjene | Sredstva pomoći | Prih.od nefin.imov. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija i sanacija nerazvrst. I ostalih cesta i parkinga | 78.978 |  |  | 78.978 |  |
| Dodatno uređenje nove ribarnice | 43.750 |  |  | 43.750 |  |
| Otkup ugost. Obj.pečenjarnica na Rivi | 40.000 |  |  |  | 40.000 |
| Otkup pl. objekta u uvali Trstena | 30.000 |  |  |  | 30.000 |
| Rekonstrukcija javne rasvjete | 61.620 | 24.569 | 37.051 |  |  |
| Uređenje javnih površina-trg-park III faza uređenja | 94.625 | 64.625 |  | 30.000 |  |
| Uređenje Spomen-parka –kraj groblja | 22.625 |  |  |  | 22.625 |
| Proširenje Rive-1.faza-kanaliz.i odvodnja | 664.141 |  | 626.139 38.002 |  |  |
| Početak izgr. SRC-proj.dokumentacija | 1.718.059 | 763.548 |  | 954.511 |  |
| Ostale projektne dok. -vezane uz izgradnju objekata | 297.125 |  | 200.000 |  | 97.125 |
| UKUPNO | 3.050.923 | 852.742 | 901.192 | 1.107.239 | 189.750 |

Predsjednik Općinskog vijeća

Toni Glavinić