# REPUBLIKA HRVATSKA

# ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINA POSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA    : 024-01/22-01/47

URBROJ : 2181-40-01-22-1

Postira, 14. prosinca 2022. god.

Na temelju članka  30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13 i 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Postira na 13. sjednici održanoj dana 14.12.2022. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.GODINI

Članak  1.

Mijenjaju se točka II i III Članka 1.  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Postira u 2022. godini i sada glase:

II OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNU OBJEKATA KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE

Objekti i naznaka poslova s procijenjenim troškovima iskazanim u kunama za gradnju objekta i uređaja  u  Proračunu za  2022. god. mijenjaju se u skladu sa Izmjenama i dopunama proračuna za 2022.god., te se u slijedećoj tabeli prikazuje razlika po svakom pojedinom objektu, kao i njegova nova vrijednost:

| Građevinski objekt-opis | Plan u prorač.za 22 | Izmj.i dop.u 22. | Novi plan .-po Izmj.i dop. za 2022. |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodatno uređenje nove ribarnice | 80.000,00 kn | +23.400,00 | 103.400,00 kn |
| Otkup ugostiteljskog objekta –pečenjarnica na Rivi | 40.000,00 kn | 0,00 | 40.000,00 kn |
| Otkup plažnog objekta u uvali Trstena | 30.000,00 kn | 0,00 | 30.000,00 kn |
| Pomoć DV za uređenje novog prostora | 50.000,00 kn | -50.000,00 | 0,00 kn |
| Postavljanje novih tijela jav.rasvj. - Razni pravci | 100.000,00 kn | +30.000,00 | 130.000,00 kn |
| Javna rasvjeta-cesta Dol-Postira | 270.000,00 kn | -20.000,00 | 250.000,00 kn |
| Novi trg i park-III faza uređ. | 100.000,00 kn | +20.000,00 | 120.000,00 kn |
| Uređenje Spomen-parka –kraj groblja | 50.000,00 kn | -50.000,00 | 0,00 kn |
| Nerazvrstana cesta Molo Lozna | 100.000,00 kn | +20.000,00 | 120.000,00 kn |
| Otkup zemlj.za parkiralište | 300.000,00 kn | -100.000,00 | 200.000,00 kn |
| Novo parkiralište-uređenje | 100.000,00 kn | -50.000,00 | 50.000,00 kn |
| Sala za ispraćaj –groblje Dol | 100.000,00 kn | -100.000,00 | 0,00 kn |
| Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare | 250.000,00 kn | 0,00 | 250.000,00 kn |
| Šetnica i kanalizacija Punta Vrilo | 550.000,00 kn | 0,00 | 550.000,00 kn |
| Proširenje Rive-kanalizacija i odvodnja | 300.000,00 kn | +200.000,00 | 500.000,00 kn |
| Novo istezalište-opremanje i uređenje | 0,00 kn | +29.000,00 | 29.000,00 kn |
| Kanalizacija i odvodnja Lovrna | 100.000,00 kn | 0,00 | 100.000,00 kn |
| Dio oborinske kanalizacije i odvodnje | 0,00 kn | +9.000,00 | 9.000,00 kn |
| Novi hidranti | 0,00 kn | +9.500,00 | 9.500,00 kn |
| Crpna stanica Punta Vrilo-CS Sardina i tlačni cjevovod | 400.000,00 kn | 0,00 | 400.000,00 kn |
| Uređenje ŠRC-a | Upisan po Izmj.i dop. u Program javnih potreba u športu za 22. |  |  |
| Ostale proj.dokumantacije-vezane uz izgradnju objekata | 300.000,00 kn | 0,00 | 300.000,00 kn |
| UKUPNO | 3.220.000,00 kn | -29.100,00 | 3.190.900,00 kn |

U Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata za 2022.g. izdvaja se rashod za uređenje ŠRC-a , te po svojoj programskoj namjeni prebacuje u Program javnih potreba u športu za 2022.g.

III  ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zbirni iskaz financijskih sredstava odnosno IZVORA FINANCIRANJA iz kojih će se financirati gradnja objekata i uređaja, te nabavljati oprema komunalne infrastrukture, navedenih u popisu poslova s procjenom troškova građenja u 2022. je slijedeći:

| Naziv projekta | Sredstva pom. 05 | Komunalni doprinos 04 | Namjenska sr.vodovoda 04 | Prih.od nefin.imovine 07 | Ukupno iz svih izvora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izgr. i uređ.raznih građ.objekata -ribarnica -otkup Emai Lukaku -uređ.novi dio DV | 103.400,00 kn |  |  |  | 103.400,00 kn |
| Otkup Emai Lukaku |  |  |  | 70.000,00 kn | 70.000,00 kn |
| Rekonstrukcija j.r.-razni pravci |  |  |  | 130.000,00 kn | 130.000,00 kn |
| Nova jr Dol-Postira | 150.000,00 kn |  |  | 100.000,00 kn | 250.000,00 kn |
| Uređenje javnih površina-trg-park- iii faza |  | 120.000,00 kn |  |  | 120.000,00 kn |
| Nerazvrstane ceste-cesta Molo Lozna | 90.000,00 kn |  |  | 30.000,00 kn | 120.000,00 kn |
| Parking otkup čz |  |  |  | 200.000,00 kn | 200.000,00 kn |
| Novo parkiralište |  |  |  | 50.000,00 kn | 50.000,00 kn |
| Uređ. Obalnog pojasa Riva-LungoM | 220.000,00 kn | 30.000,00 kn |  |  | 250.000,00 kn |
| Šetnica i kanalizacija Punta Vrilo |  | 550.000,00 kn |  |  | 550.000,00 kn |
| Proširenje Rive-kanalizacija i odvodnja |  |  | 500.000,00 kn |  | 500.000,00 kn |
| Novo istezalište-opremanje i uređenje |  |  |  | 29.000,00 kn | 29.000,00 kn |
| Kanaliz.i odvodnja-Lovrna |  | 100.000,00 kn |  |  | 100.000,00 kn |
| Dio oborinske kanalizacije i odvodnje |  |  |  | 9.000,00 kn | 9.000,00 kn |
| Novi hidranti |  |  |  | 9.500,00 kn | 9.500,00 kn |
| Crpna stanica Punta Vrilo-CS Sardina i tlačni cjevovod |  |  | 400.000,00 kn |  | 400.000,00 kn |
| Uređenje ŠRC-a |  |  |  |  |  |
| Projektne dokumentacije vezane uz gradnju objekata |  |  | 90.000,00 kn | 210.000,00 kn | 300.000,00 kn |
| UKUPNO | 563.400,00 kn | 800.000,00 kn | 990.000,00 kn | 837.500,00kn | 3.190.900,00 kn |

UKUPNO - PO IZVORIMA FINANCIRANJA               3.190.900,00  kn

Članak  2.

Izmjene i dopune programa  stupaju na snagu danom donošenja , a objavit će se u Službenom glasniku Općine Postira.

Predsjednik Općinskog vijeća

Toni Glavinić