# REPUBLIKA HRVATSKA

# ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA

# OPĆINA POSTIRA

# Polježice 2, 21410 POSTIRA

# tel (021) 63 21 33

fax (021) 63 21 07

e-mail: info@ opcina-postira.hr

KLASA    : 024-01/23-01/10

URBROJ : 2181-40-01-23-1

Postira, 24. svibanj 2023.

Na temelju članka  30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine  br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), te članka 32. Statuta Općine Postira (Službeni glasnik Općine Postira br 3/13, 6/13, 5/20 i 5/21), Općinsko vijeće Općine Postira na 15. sjednici održanoj dana 24. svibnja  2023. godine, usvojilo je:

IZVRŠENJE  PROGRAMA

GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2022.GODINI

| Građevinski objekt-opis | Novi plan .-po Izmj.i dop. za 2022. | Izvršenje po Izmj.i dop.prog. za 2022. | % Ostvar. |
| --- | --- | --- | --- |
| Otkup zemlj.za parkiralište | 200.000,00 kn | 184.524,26 kn | 92,26 |
| Otkup građ.zemljišta-razne namjene | 0,00 kn | 1.550.015,00 kn |  |
| Dodatno uređenje nove ribarnice | 103.400,00 kn | 105.137,50 kn | 101,68 |
| Uređenje ŠRC-a | Upisan po Izmj.i dop. u Program javnih potreba u športu za 22. | 0,00 kn | 0,00 |
| Otkup ugostiteljskog objekta –pečenjarnica na Rivi | 40.000,00 kn | 40.000,00 kn | 100 |
| Otkup plažnog objekta u uvali Trstena | 30.000,00 kn | 30.000,00 kn | 100 |
| Novo istezalište-opremanje i uređenje | 29.000,00 kn | 47.533,13 kn | 163,90 |
| Nerazvrstane ceste-cesta Molo Lozna | 120.000,00 kn | 113.249,13 kn | 94,37 |
| Novo parkiralište-uređenje | 50.000,00 kn | 40.300,00 kn | 80,60 |
| Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare | 250.000,00 kn | 319.310,16 kn | 127,72 |
| Novi trg i park-III faza uređ. | 120.000,00 kn | 114.035,41 kn | 95,02 |
| Postavljanje novih tijela jav.rasvj. - Razni pravci | 130.000,00 kn | 120.605,00 kn | 92,77 |
| Javna rasvjeta-cesta Dol-Postira | 250.000,00 kn | 279.162,50 kn | 111,66 |
| Šetnica i kanalizacija Punta Vrilo | 550.000,00 kn | 642.030,81 kn | 116,73 |
| Proširenje Rive-kanalizacija i odvodnja | 500.000,00 kn | 489.628,51 kn | 97,92 |
| Dio oborinske kanalizacije i odvodnje | 9.000,00 kn | 8.734,06 kn | 97,04 |
| Kanalizacija i odvodnja Lovrna | 100.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 |
| Novi hidranti | 9.500,00 kn | 9.458,91 kn | 99,56 |
| Crpna stanica Punta Vrilo-CS Sardina i tlačni cjevovod | 400.000,00 kn | 60.964,18 kn | 15,24 |
| Sve proj.dokumantacije vezane uz izgradnju objekata | 300.000,00 kn | 270.000,00 kn | 90,00 |
| UKUPNO | 3.190.900,00 kn | 4.424.688,56 kn | 138,66 |

Kako je vidljivo iz gornje tabele Izmjenama i dopunama programa gradnje objekata kom.infrastrukture za 2022.god. planiran je iznos od  3.190.900,00 kn, a ostvaren je puno veći  iznos od  4.424.688,56  kn što je u iznosu za 1.233.788,56 kn, a u postotku 138,66 %.

Najveći dio prekoračenja planiranog iznosa čini rashod prikazan u gornjoj tabeli redni broj 2-za otkup građ.zemljišta koje nije bilo planirano u rebalansu a ostvareno je u iznosu od  1.550.015,00 kn,a nije bio planiran, jer je nastao na samom kraju godine i to temeljem potpisanog Ugovora  o otkupu odnosno zamjeni  čest.zem.koje su se pokazale od  velikog interesa za općinu, a radi se o č.z. na kojim se nalazi dio novog  ŠRC-a kao i parkinga uz  ŠRC., a kompenzacija koja je proizašla iz potpisanog ugovora  s bivšim vlasnikom  N.Rajević , potpisana je i knjigovodstveno provedena  iza  donošenja  rebalansa. Kada bi se od cjelokupnog iznosa izvršenja ovog programa 4.424.688,56 kn oduzeo iznos otkupljene parcele 1.550.015,00 kn ostao bi iznos izvršenja programa od 2.874.673,50 kn što bi bilo u okviru planiranog iznosa.

Kako je vidljivo četvrta stavka u izvješću je Uređenje ŠRC-a koje je ranije bilo prikazivano u ovom Izvješću o gradnji objekata, ali kako se po  namjeni  radi o objektu za športske aktivnosti  ova cijela stavka-i plan i izvršenje – premještena je i prikazana U Izvršenju programa za unaprijeđenje športa.

Zbog obrazloženja izvora financiranja za svaki pojedini objekt kom.infrastrukture dajemo u donjoj tabeli prikaz prihoda  iz kojih su se financirali, i to:

| Naziv projekta | Izvršenje projekta u 2020. | Komunalni doprinos- dio izvora 4 | Ostali prih.za pos.namjene-dio izvora 4 | Sredstva pomoći- izvor 5 | Prih.od nefin.imov.- izvor 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otkup zemlj.za parkiralište | 184.524,26 |  |  |  | 184.524,26 |
| Otkup građ.zemljišta-razne namjene | 1.550.015,00 |  |  |  | 1.550.015,00 |
| Dodatno uređenje nove ribarnice | 105.137,50 |  | 105.137,50 kom.nakn. |  |  |
| Uređenje ŠRC-a | 0,00 |  |  |  |  |
| Otkup ugostiteljskog objekta –pečenjarnica na Rivi | 40.000,00 |  |  |  | 40.000,00 |
| Otkup plažnog objekta u uvali Trstena | 30.000,00 |  |  |  | 30.000,00 |
| Novo istezalište-opremanje i uređenje | 47.533,13 |  |  |  | 47.533,13 |
| Nerazvrstane ceste-cesta Molo Lozna | 113.249,13 |  |  | 90.000,00 | 23.249,13 |
| Novo parkiralište-uređenje | 40.300,00 |  |  |  | 40.300,00 |
| Uređ.obalnog pojasa Riva-Lungo mare | 319.310,16 | 39.901,43 | 59.408,73 kom.nakn. | 220.000,00 |  |
| Novi trg i park-III faza uređ. | 114.035,41 | 114.035,41 |  |  |  |
| Postavljanje novih tijela jav.rasvj. - Razni pravci | 120.605,00 |  | 120.605,00 Kom.nakn. |  |  |
| Javna rasvjeta-cesta Dol-Postira | 279.162,50 |  |  | 145.000,00 | 134.162,50 |
| Šetnica i kanalizacija Punta Vrilo | 642.030,81 | 642.030,81 |  |  |  |
| Proširenje Rive-kanalizacija i odvodnja | 489.628,51 |  | 489.628,51 Sr.vodovoda |  |  |
| Dio oborinske kanalizacije i odvodnje | 8.734,06 |  |  |  | 8.734,06 |
| Kanalizacija i odvodnja Lovrna | 0,00 |  |  |  |  |
| Novi hidranti | 9.458,91 |  |  |  | 9.458,91 |
| Crpna stanica Punta Vrilo-CS Sardina i tlačni cjevovod | 60.964,18 |  | 60.964,18 Sr.Vodovoda |  |  |
| Sve proj.dokumantacije vezane uz izgradnju objekata | 270.000,00 |  | 88.000,00 Sr.vodovoda |  | 182.000,00 |
| UKUPNO | 4.424.688,56 | 795.967,65 | 923.743,92 | 455.000,00 | 2.249.976,99 |

Ukupno po IZVORIMA:

-IZVOR 4- Sva sredstva kom.doprinosa            795.967,65 kn

-IZVOR 4-Dio sredstava kom.naknade              285.151,23 kn

-IZVOR 4- Namjenska sredstva odovoda          638.592,69 kn

-IZVOR 5- Pomoći – ukupno                                 455.000,00 kn

-IZVOR 7 –prih.od prod.nef.imov.                   2.249.976,99 kn

UKUPNO                                                                4.424.688,56 kn

U svim planiranim izvorima prihoda izvršeni su rashodi u okviru planiranih osim u izvoru 7- Prihodi od nefinancijske imovine- jer su u iste knjiženi neplanirani rashodi u iznosu od 1.550.015,00 kn -za otkup čest.zem. o kojima je dano objašnjenje uz raniju tabelu, a isti će biti pokriveni ostvarenim viškom prihodau 2022.god.,dijelom  iz  izvora 7, kao i dijelom iz ostvarenog viška prih.iz izvora 4.

Predsjednik Općinskog vijeća

Općine Postira:

Toni Glavinić v.r.